Қазақстан Республикасы

Президентінің

2014 жылғы

№733     Жарлығымен

БЕКІТІЛГЕН

Мемлекет басшысының 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың

ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ЖОСПАРЫ

| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономиканың жоғары технологиялық салаларын дамыту басымдығымен Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған бағдарламасының жобасын әзірлеуді аяқтау | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | ИЖТМ, ЭБЖМ, ӨДМ, МГМ, АШМ, БҒМ, ҰҒА, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар, ҰБХ, ҰХ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы маусым |
| 2. | Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде тау-кен өндіру секторының салаларын дамыту жоспарларын қабылдау, онда мыналар қамтылады: - осы көрсетілетін қызметтермен әлемдік нарыққа шығу үшін геологиялық барлауды дамыту; - сирек және жерде сирек кездесетін металдарды игеру ауқымын ұлғайту; - геологиялық барлауға, қатты пайдалы қазбаларды өндіруге және өңдеуге инвестициялар мен технологиялар тарту үшін жағдай жасау | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ИЖТМ, БҒМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы тамыз |
| 3. | Мұнай мен газ өндірудің ықтимал сценарийлері, көмірсутектерді басқарудың, өндірудің және өңдеудің жаңа тәсілдерін айқындау бойынша терең талдау жүргізу және ұсыныстар енгізу | Мемлекет басшысына баяндама | МГМ, ЭБЖМ, Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ үйлестіруші: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі С.Н. Ахметов | 2014 жылғы қараша |
| 4. | Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі «Агробизнес 2020» бағдарламасын және басқа да стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды түзету, онда мынадай міндеттерді: - ауыл шаруашылығында, оның ішінде шөлейт өңірлерде жаңа технологияларды енгізуді; - ашық баға белгілеу және инвестицияларды тарту қағидаттарында озық технологияларды енгізу, еңбек өнімділігін арттыру жөніндегі міндеттемелерді көздейтін тиімді жер нарығын құруды; - агробизнесті жүргізуге, кооперация процесіне, жерді тиімді пайдалануға кедергі келтіретін тосқауылдарды жоюды; - ауыл шаруашылығы субъектілерінің ұзақ мерзімді қаржыландыру мен өткізу нарықтарына тікелей шығуын қамтамасыз етуді; - қарыздарды кепілдендірудің және сақтандырудың тиімді жүйесін құруды; - ауыл шаруашылығында және денсаулық сақтауда ғылыми зерттеулерді өрістетуді, оның ішінде сынақтық ғылыми-инновациялық кластерлер құруды және құрғақшылыққа төзімді гендік-модификацияланған өнімдер мәселесін зерттеуді ескеру | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | АШМ, БҒМ, ЭБЖМ, ӨДМ, ИЖТМ, ДСМ, ТМРА, БҚА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә. Сағынтаев | 2014 жылғы маусым |
| 5. | Венчурлік қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, зерттеулер мен инновацияларды қолдау, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру жөніндегі заңнаманы жетілдіруге бағытталған заң жобаларының топтамасын әзірлеу және Парламентке енгізу | заң жобалары | ИЖТМ, БҒМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, «НУ» ДБҰ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы тамыз |
| 6. | Нақты жаңалықтар ашу мен инновацияларды, технологиялар трансферті мен шетелдік инвестицияларды тартуды ынталандыратын ғылымды қаржыландыру көлемін біртіндеп арттыру жоспарын бекіту | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | БҒМ, ИЖТМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар үйлестірушлер: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы тамыз |
| 7. | Трансұлттық компанияларды қоса алғанда, шетелдік инвесторларды Қазақстан Республикасының аумағында жаңа өндірістерді, оның ішінде инжиниринг және сервис орталықтарын құруға тарту үшін жаңа ынталандыруды енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ИЖТМ, ӨДМ, ЭБЖМ, Қаржымині, СІМ, МГМ, БҒМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө.Исекешев | 2014 жылғы қыркүйек |
| 8. | Технологиялық парктердің аумағында инновациялық жобалардың орналастырылуын ынталандыруды қоса алғанда, олардың жұмысын жандандыру | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ИЖТМ, БҒМ, ККМ, МГМ, АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ҰҒА, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы наурыз |
| 9. | Астана және Алматы қалаларында агломерациялар қалыптастырудың 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді жоспарларын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары | ӨДМ, ЭБЖМ, Қаржымині, мүдделі мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалаларының, Ақмола, Алматы және Қарағанды облыстарының әкімдері, ҰБХ, ҰХ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә. Сағынтаев | 2014 жылғы желтоқсан |
| 10. | Қазақстан Республикасының көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер енгізу, онда мыналарды: - бағдарлама шегін 2030 жылға дейін кеңейтуді; - халықаралық сауданы жүзеге асыру кезіндегі кедергілерді алып тастауды; - отандық заманауи логистика және дистрибуция орталықтарын дамытуды; - автомобиль және теміржол инфрақұрылымын кең ауқымды жаңғыртуды; - теңізге шығатын жолдары бар елдерде логистика орталықтарын құруға инвестиция салуды көздеу | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | ККМ, ӨДМ, ИЖТМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ІІМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә. Сағынтаев | 2014 жылғы қыркүйек |
| 11. | Назарбаев Университетінің қамқорлығымен болашақтың энергиясын және жасыл экономиканы іздеу және жасау жөніндегі озық әлемдік тәжірибені зерделеу мен енгізу орталығын құру | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ҚОСМ, ИЖТМ, БҒМ, ЭБЖМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «НУ» ДБҰ* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы тамыз |
| 12. | Мынадай: 1) көлік құралдарын отынның экологиялық таза түрлеріне көшіру жөнінде, оның ішінде электромобильдерді енгізу және тиісті инфрақұрылым құру; 2) ЖЭС қалдықтарын тазартуды ендіру және жаңа технологиялар негізінде өндірісте және тұрмыста электроэнергияны жаппай үнемдеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ҚОСМ, ИЖТМ, ККМ, МГМ, ӨДМ, ЭБЖМ, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә. Сағынтаев | 2014 жылғы маусым |
| 13. | Төртінші мұнай өңдеу зауытын орналастыру, инвестициялар көздері мен салу мерзімдері бойынша мәселені түпкілікті шешу | Мемлекет басшысына баяндама | МГМ, ЭБЖМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ үйлестіруші: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі С.Н.Ахметов | 2014 жылғы наурыз |
| 14. | Атом электр стансасын орналастыру орны және салу мерзімдері бойынша мәселелерді түпкілікті шешу | Мемлекет басшысына баяндама | ИЖТМ, ЭБЖМ, ҚОСМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө.Исекешев | 2014 жылғы наурыз |
| 15. | Қазақстан Республикасының аумағында атом электр стансалары үшін ядролық отын өндірісін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ИЖТМ, ЭБЖМ, Әділетмині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешев | 2014 жылғы желтоқсан |
| 16. | Индустриялық-инновациялық дамудың 2015-2019 жылдарға арналған бағдарламасын ескере отырып, «2020 жылға дейінгі бизнестің жол картасы» бағдарламасын жаңарту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ӨДМ, ИЖТМ, Әділетмині, ЭБЖМ, Қаржымині, БП, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә.Сағынтаев, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө.Исекешев | 2014 жылғы маусым |
| 17. | Шағын және орта бизнесті кешенді дамыту және жеке меншік институтын нығайту жөнінде ұсыныстар енгізу, онда мыналарды: 1) бизнесті дамытуға кедергі келтіретін енжар нормалардың күшін жоюды; 2) орта деңгейге көшіру перспективасымен шағын бизнесті мамандандыруды; 3) кәсіпорындардың банкроттығын жеңілдетуді; 4) жұмысын жаңа бастаған кәсіпкерлерге әдістемелік көмектің тиімді тетіктерін қамту | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ӨДМ, Әділетмині, Қаржымині, ИЖТМ, ЭБЖМ, БҚА, БП, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Даму» КДҚ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә.Сағынтаев | 2014 жылғы маусым |
| 18. | Қажетті бюджет қаражатын бөлуді көздей отырып, 2017 жылға қарай орта білім беру ұйымдарында үш ауысыммен оқытуды және орын жетіспеушілігі проблемасын жою | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | БҒМ, ЭБЖМ, ӨДМ, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2016 жылғы желтоқсан |
| 19. | Мемлекеттің техникалық және кәсіптік білім беруді кепілдендіру мәселесі жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | БҒМ, ЭБЖМ, Әділетмині, ӨДМ, ТЖМ, Қорғанысмині, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н.Әбдіқалықова | 2014 жылғы мамыр |
| 20. | 2016 жылға қарай жетекші жоғары оқу орындарын автономияға жоспарлы түрде көшіру үшін жағдайлар жасау | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | БҒМ, ЭБЖМ, Қаржымині үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы қыркүйек |
| 21. | Мектепке дейінгі тәрбие беруде және оқытуда заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін әзірлеу, білікті кадрлар даярлау мен сапасын арттыру жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | БҒМ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы желтоқсан |
| 22. | Орта білім беретін мектептерде Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін ескере отырып орта білім беруде білім сапасын арттыруда: мектеп оқушыларының қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеруін; мектеп оқушыларының сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеруін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | БҒМ, Қорғанысмині, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы желтоқсан, әрі қарай жыл сайын есепті жылдың 25 желтоқсанына |
| 23. | Міндетті медициналық сақтандыруды енгізудің орындылығы туралы мәселені зерделеу және ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ДСМ, ЭБЖМ, ҰБ, Қаржымині, Еңбекмині, ІІМ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы шілде |
| 24. | Бастапқы медициналық-санитариялық көмекті басымдықпен дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ДСМ, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | желтоқсан, жыл сайын |
| 25. | 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап стипендиялар мөлшерін 25%-ға арттыру | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | БҒМ, ЭБЖМ, ІІМ, ТЖМ, Қорғанысмині, ДСМ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2015 жылғы желтоқсан |
| 26. | Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | МАМ, мүдделі мемлекеттік органдар, Астана, Алматы, қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н.Әбдіқалықова | 2014 жылғы қыркүйек |
| 27. | Азаматтық қызметшілер еңбекақысының жаңа үлгісін әзірлеу және оны 2015 жылғы 1 шілдеден бастап енгізу, онда мыналарды: 1) әлеуметтік сектор қызметкерлерінің беделін арттыруды; 2) қосымша ақылар және үстемеақылар жүйесін реттеуді; 3) лауазымдарды бөлу негізінде, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы негізгі персонал қызметкерлеріне – 7%-дан 28%-ға дейін, білім беру саласында – 15%-дан 29%-ға дейін, басқа салаларда – 28%-дан 40%-ға дейін еңбекақыны саралап жоғарылатуды көздеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині, БҒМ, ДСМ, АШМ, мүдделі мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, ҚР Кәсіподақтар федерациясы* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н.Әбдіқалықова | 2014 жылғы қыркүйек 2015 жылғы 1-тоқсан |
| 28. | Мүмкіндіктері шектеулі адамдарды жұмысқа орналастыру және олар үшін қолжетімді инфрақұрылым («кедергісіз аймақ») құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | Еңбекмині, ИЖТМ, БҒМ, ДСМ, ӨДМ, СА, ККМ, МАМ, АШМ, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» партиясы*, ҰКП*, ҮЕҰ*, ҚР Кәсіподақтары федерациясы* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы шілде |
| 29. | Мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айрылуына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерін 2015 жылғы 1 шілдеден бастап 25%-ға жоғарылату | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | Еңбекмині, ЭБЖМ үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы қыркүйек |
| 30. | Мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері қызметінің құқықтық негізін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | Еңбекмині, МАМ, Әділетмині, ЭБЖМ, БҒМ, ДСМ, ККМ, ІІМ, СА, ӨДМ, СДШІА, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» партиясы*, ҰКП*, ҮЕҰ* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы қыркүйек |
| 31. | Көмек алушылардың жұмыспен қамту және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына 2014 – 2015 жылдары пилоттық режимде, 2016 жылғы 1 шілдеден бастап барлық өңірлер бойынша міндетті қатысуын көздей отырып, шартты әлеуметтік көмекті енгізу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | Еңбекмині, АШМ, Әділетмині, ЭБЖМ, ДСМ, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Г.Н. Әбдіқалықова | 2014 жылғы желтоқсан 2015 жылғы қыркүйек |
| 32. | Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөнінде нақты ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, онда мынадай мәселелерді: 1) халық алдында есеп беруін және нәтижелер үшін жауапкершілігін күшейте отырып, жергілікті атқарушы биліктің дербестігін арттыруды; 2) құжат айналымын қысқарту мен ақпарат легін оңтайландыруды; 3) мемлекеттік кәсіпорындардың, ұлттық компаниялар мен бюджеттік ұйымдардың кадр саясатына меритократия қағидаттарын енгізуді қамту | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | 1) тармақша – ЭБЖМ, ӨДМ, Қаржымині, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестірушілер: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Б.Ә. Сағынтаев, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов 2) тармақша – ЭБЖМ, ККМ, МАМ, Әділетмині үйлестіруші: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы Е.Ж. Қошанов 3) тармақша – МҚІА, ЭБЖМ, ПМК үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов | 2014 жылғы маусым |
| 33. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру мен іске асыруды жалғастыру | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ЭСЖКА, БП, ҰҚК, МҚІА, ЭБЖМ, Әділетмині, ІІМ, мүдделі мемлекеттік органдар үйлестіруші: Президент Көмекшісі – Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы Қ.П. Қожамжаров | 2014 жылғы маусым |
| 34. | «Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері еңбекақысының деңгейін 2015 жылғы 1 шілдеден бастап 15%-ға және 2016 жылғы 1 шілдеден бастап 15%-ға жоғарылату | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | ЭБЖМ, МҚІА үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов | 2014 жылғы желтоқсан |
| 35. | 2014 жылы экономика өсімін 6-7% деңгейінде, сондай-ақ халықтың жан басына шаққандағы ІЖӨ-нің 14,5 мың АҚШ долларынан кем болмайтын деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ЭБЖМ, ҰБ, орталық мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, ҰБХ, ҰХ, ҰК үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов | 2015 жылғы қаңтар |
| 36. | Инфляцияны орта мерзімді перспективада 3-4%-ға дейін төмендету жөніндегі шаралар кешенін пысықтау | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ақпарат | ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині, ТМРА, БҚА, АШМ, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов | 2014 жылғы шілде |
| 37. | Қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині, БҚА, Әділетмині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов | 2014 жылғы мамыр |
| 38. | Жекешелендірудің 2014-2016 жылдарға арналған кешенді жоспарын қабылдау | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ЭБЖМ, Қаржымині, БҚА, мүдделі мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП* үйлестіруші: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Б.Т. Сұлтанов | 2014 жылғы наурыз |
| 39. | «Мәңгілік Ел» патриоттық актісін қабылдау | құжат жобасы | ПӘ, Үкімет, Қазақстан халқы Ассамблеясы*, «Қазақстан 2050» жалпыұлттық қозғалысы* үйлестіруші: Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары Б.А. Майлыбаев | 2014 жылғы наурыз |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ПӘ – Қазақстан  Республикасы Президентінің Әкімшілігі

ПМК – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

ЭСЖКА – Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

МҚІА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

БП – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

МАМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

МГМ – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

Қорғанысмині – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

ҚОСМ – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі

ӨДМ – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Еңбекмині – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

ҰҒА – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

БҚА – Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

ТМРА – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

СА – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

СДШІА – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы

«НУ» ДБҰ – «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы

«Даму» КДҚ» АҚ – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы

ҰБХ – ұлттық басқарушы холдингтер

ҰХ – ұлттық холдингтер

ҰК – ұлттық компаниялар

ҰКП – Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

ҮЕҰ – үкіметтік емес ұйымдар

* – келісім бойынша

_________________________________